PROGRESS MINGGU KE 5

“EduQuest”

Dosen Pengampu

Ghea Chandra Surawan, M.Pd.

Disusun Oleh

Ahmad Refa Salsabil 	2313025008

Davinca Rizky Perdana 	2313025026

Melva Aura Puri 		2313025048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Pada minggu ke-5, kegiatan difokuskan pada pembuatan karakter game serta penyempurnaan aset-aset visual yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi game EduQuest. Proses pembuatan karakter dilakukan menggunakan platform Canva, dimulai dari pencarian konsep desain yang sesuai dengan tema utama game, yaitu hewan kucing. Tahap ini mencakup pemilihan bentuk tubuh serta atribut tambahan agar karakter terlihat menarik.

- Membuat asset skin pet

- Menyelesaikan asset yang dibutuhkan

Sementara itu, progres penyelesaian aset secara keseluruhan telah mencapai sekitar 95%. Beberapa aset tambahan masih memerlukan tahap finalisasi, seperti penyempurnaan detail grafis, optimalisasi ukuran file agar ringan digunakan di Flutter, serta penyesuaian format SVG agar kompatibel dengan sistem. Aset-aset yang belum selesai ditargetkan untuk diselesaikan sepenuhnya pada minggu ke-6, sehingga tahap integrasi dengan kode dapat segera dimulai. Di sisi lain, pada minggu ini kami juga masih berada dalam tahap pembelajaran konsep analogi dan pembuatan widget sederhana di Flutter.